## Slide 1
HACK TANK
JCI SOUSSE
Cadrage produit,
UX et communication
Construire une experience qui transforme la curiosite en candidatures.
REUNION DE DECISION
HACK TANK / JCI SOUSSE

## Slide 2
HACK TANK
JCI SOUSSE
01 / POURQUOI CE CADRAGE
Avant le developpement,
choisir ce que nous voulons provoquer.
01
PRODUIT
Ce que le site permet de faire.
Parcours, inscription, informations.
02
UX & DESIGN
Comment les gens le ressentent.
Clarte, confiance, desir de participer.
03
COMMUNICATION
Comment Hack Tank rayonne.
Positionnement, contenu, sponsors.
04
TECHNIQUE
Comment le site fonctionne.
Donnees, emails, hebergement, securite.

## Slide 3
HACK TANK
JCI SOUSSE
02 / LE PARCOURS PRINCIPAL
Un site qui mene
de la decouverte a la candidature.
01
DECOUVRIR
La promesse, la date, le lieu.
02
COMPRENDRE
Tracks, prix, programme, mentors.
03
SE RASSURER
FAQ, partenaires, criteres.
04
S'INSCRIRE
Profil, competences, equipe, idee.
05
SE PREPARER
Confirmation et prochaines etapes.

## Slide 4
HACK TANK
JCI SOUSSE
03 / PRIORITE PRODUIT
L'inscription est le
coeur du site.
Elle transforme un visiteur interesse en candidat identifiable. Elle doit etre courte, rassurante et parfaite sur mobile.
01
Participant
Contact et eligibilite
02
Profil
Experience et contexte
03
Competences
Pour former les equipes
04
Equipe & idee
Optionnelle mais utile
05
Validation
Reglement et confirmation
Accepter les candidatures individuelles et les equipes deja formees.
Ne pas obliger une personne a avoir deja une idee pour s'inscrire.
Envoyer une confirmation email et expliquer la suite.

## Slide 5
HACK TANK
JCI SOUSSE
04 / PERIMETRE A VALIDER
Ce que le site doit
faire des la premiere version.
INDISPENSABLE
Accueil et promesse
Inscription multi-etapes
Programme / timeline
Tracks et prix
FAQ et contact
IMPORTANT
Mentors et jury
Sponsors
Criteres d'evaluation
Email de confirmation
OPTIONNEL
Mise en relation
Mur d'idees
Espace participant
Compte a rebours live

## Slide 6
HACK TANK
JCI SOUSSE
05 / DIRECTION ARTISTIQUE
Cinq styles populaires
a choisir selon la promesse de Hack Tank.
STARTUP PREMIUM
Ambitieux, net, international.
Stripe / Linear / Vercel
TECH FUTURISTE
Energie, IA, experimentation.
GitHub Universe
CONFERENCE EDITORIALE
Speakers et programme au premier plan.
Web Summit
JEUNE & ENERGIQUE
Humain, accessible, communautaire.
Evenements universitaires
INSTITUTIONNEL MODERNE
Confiance, clarte, legitimite.
Organisations internationales

## Slide 7
HACK TANK
JCI SOUSSE
06 / RECOMMANDATION
La direction recommandee
pour Hack Tank.
STARTUP PREMIUM + TECH FUTURISTE + IDENTITE JCI
Une experience ambitieuse et energique, sans perdre la confiance institutionnelle.
BLEU JCI
Cohesion avec la marque et confiance.
OR
Accent pour l'inscription, les prix et l'urgence.
ANIMATION
Energie technologique sans surcharger l'information.
VRAIES PHOTOS
Mentors et editions precedentes des que possible.

## Slide 8
HACK TANK
JCI SOUSSE
07 / DECISIONS ATTENDUES
Ce que nous devons
valider ensemble aujourd’hui.
1
Objectif principal de Hack Tank
2
Public cible et langues du site
3
Inscription individuelle, equipe, ou les deux
4
Idee obligatoire ou non a l'inscription
5
Tracks, prix et calendrier
6
Direction artistique choisie
7
Responsables de validation contenus / logos / reglement
8
Destination des donnees d'inscription
Resultat attendu : une decision claire qui permet de passer a la maquette puis au developpement.

## Slide 9
HACK TANK
JCI SOUSSE
08 / PROCHAINES ETAPES
De la decision
a l'experience en ligne.
1
VALIDER
Le parcours, les contenus prioritaires et le style.
2
PREPARER
Dates, reglement, prix, bios, photos et logos.
3
MAQUETTER
Une proposition desktop et mobile a approuver.
4
DEVELOPPER
Formulaire, stockage, emails et site public.
5
LANCER
Tester, publier et suivre les inscriptions.
Proposition : commencer par le cadrage produit, UX et communication avant de finaliser les choix techniques.